| Giai đoạn | Thời gian | Nội dung công việc chính | Kết quả / Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Khảo sát & lập kế hoạch | 09/01 – 31/01 | - Nghiên cứu điều kiện sống của chim yến (27–31 °C, 75–85% RH). - Lựa chọn mô hình IoT sử dụng Zigbee (Coordinator–Router–End Device). - Xác định chức năng: đo – điều khiển – cảnh báo – camera. - Lập sơ đồ khối hệ thống & tài liệu yêu cầu. | Hoàn thành |
| 2. Thiết kế phần cứng mô hình | 01/02 – 15/03 | - Lựa chọn vi điều khiển chính, phụ. - Chọn loại module Zigbee cho quạt – sưởi – bơm sương. - Phân chia khối nguồn, xử lý, điều khiển, cảm biến, giao tiếp. | Hoàn thành |
| 3. Thiết kế mạch & layout bằng Proteus | 16/03 – 15/04 | - Thiết kế mạch nguyên lý - Thiết kế layout - Làm PCB cho mạch | Hoàn thành |
| 4. Lắp ráp và thử cảm biến | 16/04 – 30/05 | - Hàn mạch, kết nối cảm biến Zigbee. - Kiểm tra dữ liệu cảm biến | Hoàn thành |
| 5. Lập trình điều khiển tự động | 01/06 – 31/07 | - Cấu hình ngưỡng điều khiển quạt, sưởi, bơm sương theo T–RH. - Lập trình điều khiển relay Zigbee qua MQTT. - Tích hợp dữ liệu và chức năng Auto/Manual. | Hoàn thành |
| 6. Phát triển ứng dụng điều khiển (App IoT) | 01/08 – 31/08 | - Thiết kế giao diện App (Android Studio). - Hiển thị nhiệt độ – độ ẩm – trạng thái thiết bị. - Cho phép điều khiển & cấu hình ngưỡng từ xa. | Chưa thực hiện |
| 7. Hoàn thiện hệ thống & kiểm thử | 01/09 – 30/10 | - Kiểm thử toàn mô hình: phản hồi thiết bị, độ trễ Zigbee, khôi phục sau mất điện/mạng, đo độ ổn định. | Đang thực hiện |
| 8. Camera quan sát & AI nhận diện (YOLOv5) | 01/11 – 30/11 |  | Đang thực hiện |
| 9. Viết báo cáo & hoàn thiện hồ sơ | 01/12 – 27/12 | - Viết báo cáo kỹ thuật: kiến trúc Zigbee, mạch Proteus, nguyên lý điều khiển, phần mềm App, camera. - Biên tập slide trình bày, quay clip demo. | Đang thực hiện |

Nguyễn Hữu Đại